中国建设银行厦门市分行2027-2029年信息系统安全等级测评服务采购需求工作说明书
一、技术服务目标
对被测系统“建行厦门市分行一级分行骨干网络系统”、“厦门分行产品服务系统”、“厦门分行综合渠道系统”进行信息系统安全等级测评，使被测方了解被测系统与《金融行业网络安全等级保护测评指南》之间的差距，明确被测系统整改方法，协助我行完成问题整改，出具测评报告并协助我行录入人行态势感知系统。
二、范围概述
建行厦门市分行一级分行骨干网络系统：分行一级骨干网络是分行业务网络的关键和汇聚节点。
厦门分行产品服务系统：涉及账务交易和客户服务相关功能等厦门分行特色系统。
厦门分行综合渠道系统：总行推广部署在分行的柜面、自助渠道等用于业务处理、数据管理等系统。
3、 采购需求
	测评系统名称
	2027年
	2028年
	2029年

	建行厦门市分行一级分行骨干网络系统(第三级）
	复测
	复测
	复测

	厦门分行产品服务系统（第二级）
	
	复测
	

	厦门分行综合渠道系统（第二级）
	
	复测
	



四、技术服务方式
采取现场测评、现场渗透、漏扫等方式进行，单个系统从测评数据采集结束到给出报告，一般不超过30个工作日（不包括材料提供时间），每年报告提交时间不晚于10月31日。
五、项目组织
项目过程中单个系统测评师人数不应少于4名，其中需配备高级测评师1名、中级及以上测评组长1名。现场测评需留存有项目组长在内的现场测评证明材料，如现场签到记录、现场会议照片、启动会等会议纪要等。
六、技术服务质量
1、供应商严格依据《中华人民共和国网络安全法》 、 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）、《金融行业网络安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2020）等要求开展系统测评工作并出具信息安全等级保护测评报告。
2、对于该测评准则中不适用的测评项目（如人为设置故障，可能会影响系统的正常运行或导致数据的丢失），测评人员可不予以测评，而由本单位确保该类项目符合安全等级规定的要求。
3、测评人员在现场测评时，应遵守被测单位的相关工作纪律。
4、测评后需明确被测系统整改方法，协助我行完成问题整改，出具测评报告并协助我行录入人行态势感知系统。
七、测评报告说明
1、出具的测评报告只针对被测系统现有的网络环境和信息系统，不涉及该系统结构或功能等要素发生变化后的情况。
2、对于测评过程中不适用的测评项目，测评报告中无法做出符合性判断的，需由被测单位确保该类项目符合安全等级规定的要求。
八、付款方式
以邀请函为准。
九、双方协作事项
1、双方本着友好、合作的原则、保质保量地完成测评工作。
[bookmark: _GoBack]2、在整个测评过程中，需要相关领导和技术人员密切配合，被测方提供必要的技术资料，并保证真实有效。
3、测评负责联系人应保证能随时取得联系并负责行政和技术方面的总协调和总调度。
4、测评的数据采集工作完成后，项目联系人需亲自或指派贵单位专人与我方一起，就相关技术数据进行核对，确认无误后，在打印版本签字，证明以上情况属实，我方同意据此出具等级测评报告以及风险评估报告。
5、双方知悉本次测评项目资料的人员应履行保密义务。
6、双方需指定项目联系人，及时跟踪测评工作的进展情况。

